Informe de Autoevaluación Fase 1: Definición Proyecto APT

Abstract (español)

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma digital inteligente de recetas, cuyo objetivo es eliminar barreras de comprensión y adaptabilidad cultural en la cocina, facilitando instrucciones claras, personalizadas y accesibles. Gracias a la inteligencia artificial, la herramienta ofrece interacción por voz, recetario regionalizado, consejos prácticos, módulo de compras inteligentes y personalización nutricional, ayudando a diversas personas a mejorar su experiencia culinaria mediante tecnología innovadora y fácil de usar.

Abstract (inglés)

The project consists in the development of a smart digital recipe platform, aimed at removing comprehension and cultural adaptability barriers in cooking, providing clear, personalized, and accessible instructions. Using artificial intelligence, the tool offers voice interaction, regionalized recipes, practical tips, smart shopping modules, and nutritional personalization, helping diverse people to improve their cooking experience through innovative and easy-to-use technology.

Conclusión

This project shows how integrating artificial intelligence and user-oriented design can make cooking easier, enjoyable, and more accessible for everyone. I have learned to plan and organize a tech-based solution focused on real user needs, applying multidisciplinary skills from my degree. The development has strengthened my abilities in project management, teamwork, and the application of new technologies to solve practical problems.

Reflexión

Through this first phase, I identified my strengths in analyzing requirements and designing adaptable solutions, but also recognized the importance of improving my risk analysis and time management abilities. The process reinforced my motivation to deliver high-quality, user-centered software and highlighted areas where continuous learning, especially in communication and testing, will be key for my growth as a future IT engineer.

Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT es una plataforma digital interactiva de recetas inteligentes que utiliza inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para entregar a los usuarios recetas claras, adaptadas a su cultura, idioma o región. El sistema permite interacción por chatbot, generación automática de recetas según ingredientes disponibles, comandos por voz, consejos prácticos y módulos para compras y nutrición personalizada. El objetivo principal es eliminar ambigüedades, facilitar la cocina y aumentar la inclusión tecnológica, considerando usuarios principiantes, personas con barreras idiomáticas, necesidades alimenticias especiales y aquellos que buscan practicidad y rapidez.

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

Este proyecto pone en práctica competencias fundamentales de la Ingeniería en Informática del Duoc UC:

- Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Desarrollo e integración de sistemas, mediante la construcción de una aplicación modular con IA, interfaces y bases de datos.

- Seguridad informática (protección de datos y autenticación).

- Gestión y planificación de proyectos tecnológicos.

- Pruebas, validación y mejora continua de componentes y procesos.

- Trabajo colaborativo y comunicación interdisciplinaria.

- Aplicación ética y responsable de tecnología en beneficio de la sociedad.

Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Este proyecto está completamente alineado con mi vocación por el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, mi interés en tecnologías de impacto real y la mejora de experiencias cotidianas con herramientas digitales. La integración entre tecnología útil, accesibilidad, diversidad y experiencia de usuario refleja tanto mis motivaciones como mis expectativas profesionales de futuro.

Argumento de factibilidad

La solución es factible dentro del marco de la asignatura porque utiliza tecnologías conocidas (Ionic, Node.js, APIs), planifica fases realistas con objetivos alcanzables en el semestre y considera recursos a disposición del equipo. El alcance inicial es una MVP (versión mínima viable) acotada a tres regiones y módulos prioritarios, mitigando riesgos mediante fases piloto y una estructura modular que facilita ajustes y mejoras en el proceso.

Objetivos claros y coherentes

- Crear una plataforma digital capaz de entregar recetas claras, regionalizadas y personalizadas.

- Implementar módulos de IA, chatbot y comandos por voz.

- Desarrollar módulos de compras inteligentes y nutrición personalizada.

- Validar el sistema en usuarios reales de tres regiones, asegurando accesibilidad y adaptabilidad.

- Garantizar la seguridad y escalabilidad del sistema.

Propuesta metodológica

La metodología escogida es cascada, dividiendo el proceso en las siguientes fases:

- Análisis de requerimientos y usuarios.

- Diseño de arquitectura, base de datos y UX/UI móvil.

- Desarrollo de módulos funcionales e integración.

- Pruebas unitarias, de integración, aceptación y piloto regional.

- Implementación, monitoreo y soporte post-lanzamiento.
Este enfoque facilita la gestión secuencial y controlada, idónea para un alcance definido y recursos limitados.

Plan de trabajo para el proyecto APT

- Semana 1-3: Recolección y documentación de requerimientos (usuarios, módulos y casos de uso).

- Semana 4-6: Diseño detallado (bases de datos, arquitectura y prototipos UX/UI).

- Semana 7-12: Implementación de módulos clave (chatbot, manos libres, recetario, compras y nutrición).

- Semana 13-15: Pruebas unitarias, integración y piloto en tres regiones (Chile, España, México).

- Semana 16-18: Corrección de errores, optimización y mejoras.

- Semana 19-20: Lanzamiento versión MVP, monitoreo y soporte inicial.

Propuesta de evidencias del logro

- Documento de requerimientos y diseño aprobado.

- Prototipo funcional de la aplicación con chatbot operativo.

- Base de datos alimentada con recetas y modismos regionalizados.

- Resultados de pruebas piloto y feedback de usuarios reales.

- Informe final con análisis de logros, problemas enfrentados y propuestas de mejora.

Aspectos formales y cumplimiento de normas

Este informe cumple el formato estándar de la escuela, con apartados claros, redacción formal y ortografía revisada. Todas las fuentes y conceptos técnicos empleados estarán debidamente citados siguiendo las normas APA, de acuerdo a los estándares académicos de la carrera.

Indicadores de calidad

El informe y el proyecto cumplen con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios: desarrollo modular, pruebas validadas, documentación clara, adaptabilidad y aplicación de nuevas tendencias tecnológicas en el área informática según estándares de Duoc UC.

Autoevaluación

| Indicador de Evaluación | Categoría (sugerida) | Argumento |
| --- | --- | --- |
| Descripción y relevancia APT | Completamente logrado | El proyecto resuelve una necesidad real, aplica IA y está orientado a mejorar la vida diaria en el campo laboral TI. |
| Relación con competencias | Completamente logrado | Integra competencias clave: desarrollo, gestión, comunicación, pruebas y ética profesional. |
| Intereses profesionales | Completamente logrado | Es reflejo de mi vocación por IA y tecnología aplicada. |
| Factibilidad | Logrado | Plan acotado, MVP con tecnologías viables, mitigando riesgos con fases piloto y modularidad. |
| Objetivos y coherencia | Completamente logrado | Enunciados claros y medibles, alineados a los requerimientos y la disciplina. |
| Metodología | Completamente logrado | Metodología cascada ordenada, facilita control y avance por fases. |
| Plan de trabajo y evidencias | Logrado | Todo el proceso y entregables están definidos, solo requieren seguimiento puntual. |
| Formato y forma | Completamente logrado | Cumple normas de la escuela, redacción y citación estándar. |
| Calidad presentación | Completamente logrado | Proyecto y presentación cumplen estándares de la disciplina y la asignatura. |
| Abstract, conclusiones y reflexión en inglés | Logrado | Inglés claro y pertinente, puede mejorar la conexión entre oraciones. |