Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Completamos al menos el 90% de los módulos, que en un principio destinamos para este proyecto, pero al menos 2 presentaron ciertas complicaciones el primero, fue el modulo de traducciones en base al idioma del navegador del usuario, y el segundo módulo fue el de los comandos de voz, y el chatbot, ya que no reconocía todos los comandos, o entraba en un bucle de comandos donde el Bot se escuchaba a sí mismo. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo actual es buscar soluciones a estas dos problemáticas, ya que son uno de los puntos fuertes del software de “Ñamori Food”. |
| Metodología |  |
| Evidencias de avance | Se planearon e intentaron múltiples formas de evitar que el Bot se escuchara a si mismo, y evitara entrar en bucle de comandos, se intentaron funciones de stoplistening, poner el paso a paso en bloques, ponerle comandos asignados a cada paso, por ejemplo, paso 1, paso 2, pero sería demasiado tedioso para el usuario. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| -Desarrollo de software, diseño e implementación, gestión de proyectos, documentación, análisis de requerimientos, pruebas y validaciones. | -Desarrollo de módulos de chat Bot, alergias, manos libre, traducción de app, recetario, creación de recetas, login, | Computadores, luz, acceso a internet, software visual studio code, APIs de Claude, recursos financiero. | ChatBot, tiene una duración de 12 días, módulo de alergias 3 días, manos libres 7 días, recetario 1 dia, creación de recetas 3 días, login 1 día. | Jonathan, Diego y Felipe participaban en todas las actividades. | Una problemática es el poco conocimiento que teníamos en IAs para el chatbot, y el bot de creación de recetas, y adicionalmente los comandos de voz | La aplicación esta a un 80% terminada, solo faltando 2 modulos. | Se descarto la idea de la traducción en base al idioma del navegador del usuario, únicamente por falta tiempo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Ya que uno de los miembros es experto en typescript, se nos resultó un poco más fácil el avance en ciertas tareas, ya que no debíamos investigar tanto, pero a su contraparte, dos dificultados eran justamente la falta de conocimiento para implementar bots que recibieran comandos de voz, y las traducciones de la app.

Actividades ajustadas o eliminadas: Teníamos como idea el que la aplicación se tradujera en base al idioma del navegador del usuario, utilizando la función, i18n, pero tendríamos que estar semanas o meses traduciendo código bruto, para que funcione, y por cronograma de Capstone, no alcanzamos, por lo que decidimos descartarla y modificar el alcance de la aplicación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las tareas que nos retrasaron fueron el intento de la internalización o la funcion i18n, ya que intentamos de todo pero el tiempo no daba abasto, esto nos retrasó otras tareas, así que decidimos darles prioridad e invertir más recursos para alcanzar el cronograma, de esta manera no nos retrasamos tanto como esperábamos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.